# Propuesta Triviapp V3 (Lean)

Preparado por: Nicolás Lundin
Cliente: Marcelo "Barri" Ibáñez
Fecha: Marzo 2026

# 1. Cómo llegamos hasta acá

## Propuesta v2 (Febrero 2026)

La propuesta inicial planteaba dos opciones de desarrollo para una plataforma completa de trivia con CMS, panel de administración, theming configurable y motor reutilizable para múltiples torneos:

|  | Básica | Pro |
| --- | --- | --- |
| Dev | 80h | 160h |
| Branding + DS | 30h | 40h |
| Adaptación visual por torneo | +10h c/u | +10h c/u |
| Total 3 pilotos | 130h · $3.575.000 | 220h · $6.050.000 |
| Para arrancar | 110h · $3.025.000 | 200h · $5.500.000 |

Valores en CLP brutos ($27.500 CLP/h). Incluyen retención BH 15,25%.

## Reuniones de revisión (10 y 12 de Marzo)

El cliente revisó la propuesta en detalle y compartió un documento con ajustes,definiciones de mecánica, KPIs y funcionalidades nuevas. En dos reuniones posteriores se afinaron:

Mecánica del torneo: 45 minutos simultáneo, self-paced, 30 segundos por pregunta

Bloques de dificultad: F-F-M-D-M con preguntas sociales cada 2 bloques

Formatos de pregunta: texto, imagen, audio (clips de canción), texto libre (sociales)

Ranking solo al final — sin ranking real-time

Motor adaptativo eliminado — heurística estática suficiente para pilotos

D1/D7 eliminado — no aplica al modelo de evento único

Friends & family obligatorio pre-torneo

Audio como formato de pregunta confirmado (sin impacto presupuestario)

Sound design UI diferido — guiños temáticos puntuales sí incluidos

Error reporting: canal externo (WhatsApp o plugin), no desarrollo in-app

Anti-cheat: preguntas servidas en lotes pequeños (no todo el banco)

Sesión única concurrente por usuario

Requerimientos mínimos comunicados antes de compra

Adaptación visual por torneo: el cliente prefiere pagar para que se haga, no gestionar vía admin

## El replanteo

Al cruzar la propuesta con las reuniones y ajustar los costos, surgió una pregunta fundamental: ¿tiene sentido construir una plataforma completa antes de saber si la gente va a comprar un ticket?

La opción Básica invierte ~$3MM en admin, CMS y theming que el cliente no va a operar directamente. La opción Pro cuesta el doble. En ambos casos, la adaptación visual de cada torneo es un cobro adicional — el admin no elimina ese costo, solo cambia quién carga las preguntas.

Esta propuesta V3 reorienta la inversión: en vez de gastar en infraestructura backend, invertimos en lo que el jugador ve y siente. El resultado es un producto que se siente profesional y validable, a un costo significativamente menor.

# 2. Comparativa: Básica vs Pro vs Lean

Motor de juego, mecánica, formatos de pregunta, anti-cheat, friends & family y assets visuales (IA + stock, costo cliente) son idénticos en las tres opciones.

|  | Básica | Pro | Lean |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiencia UX | Funcional — animaciones estándar | Inmersiva — Rive, diseño sonoro | Polished — CSS animations, micro-interactions, guiños audio |
| Landing | Preventa + compra tickets | = Básica | = Básica + demo interactiva |
| Admin / CMS | Panel tabular (preguntas, theming básico) | Panel con preview visual | Manual (gestionado por el desarrollador) |
| Branding | Logo + sistema de diseño básico | Logo + sistema de diseño completo | Logo + styleguide (sin DS) |
| Seguridad | Sin revisión senior | Revisión dev senior (completa) | Revisión dev senior (reducida)* |
| Torneos adicionales | Admin incluido — adaptación visual cobro aparte | = Básica | Clone + ajuste — precio base por torneo |

* Lean tiene arquitectura single-tenant (un torneo a la vez), sin panel multi-usuario, schema más simple. Menor superficie de ataque, más fácil de auditar.

# 3. Propuesta V3: Lean

## Principio

Construir un torneo bien hecho, validar con datos reales, y escalar solo si funciona. Sin admin, sin CMS, sin infraestructura especulativa. El ahorro se reinvierte en la experiencia que el jugador ve y siente.

## Qué incluye

Motor de juego completo: preguntas (texto, imagen, audio), scoring graduado, ranking final con reveal

Bloques de dificultad (F-F-M-D-M) + preguntas sociales con clustering LLM al cierre

Cascada de desempate en 3 criterios (sin necesidad de modo HQ)

Landing dedicada al torneo con módulo de compra de tickets (Webpay/Stripe)

Demo interactiva en landing — 5-6 preguntas que muestran el flujo real del juego

Guiños de audio temáticos (riff de intro, pantalla de resultados)

Animaciones CSS y micro-interactions profesionales

Optimizado para móvil (web responsive, no PWA)

Friends & family pre-torneo

Anti-cheat (preguntas en lotes) + logs por usuario (accountability)

Revisión de seguridad dev senior (reducida — menor superficie de ataque)

Branding: logo, isotipo, styleguide básica interna para retomar a futuro

Qué se difiere (se construye post-validación):

Panel de administración / CMS

Theming configurable

Sistema de diseño completo (DS)

PWA (service workers, installable)

Rive avanzado

Sound design UI completo

Página institucional de Soñado

# 4. Mecánica de scoring y dificultad

## Scoring graduado

En vez del modelo binario (correcto/incorrecto), cada alternativa tiene un puntaje asignado según su calidad. Esto agrega profundidad estratégica, premia conocimiento parcial y hace los empates extremadamente raros.

| Alternativa | Puntos | Ejemplo: ¿Quién es el baterista de Metallica? |
| --- | --- | --- |
| Correcta | +5 | Lars Ulrich |
| Cercana / relacionada | +1 | Jason Newsted (fue bajista, no baterista) |
| Neutra | 0 | Kirk Hammett (guitarrista, más conocido) |
| Trampa | -2 | Dave Mustaine (ex-Metallica, nunca fue baterista) |

## Diseño de dificultad a través del contenido

La dificultad no se define en el motor — se define en las preguntas. La calidad de la trampa determina la dificultad real:

| Dificultad | Tipo de trampa | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Fácil | Trampa obvia — claramente no pertenece | Justin Bieber |
| Media | Trampa plausible — mismo universo | Dave Mustaine (ex-integrante) |
| Difícil | Trampa diabólica — nombres fusionados o confundibles | Kirk Ulrich, Davos Mustaine |

Cada pregunta necesita 4 alternativas con puntaje asignado. Esto es trabajo de contenido, no de desarrollo — el motor solo lee el puntaje de cada alternativa. La experiencia se juega en la calidad de las preguntas, no en la tecnología.

## Cascada de desempate

Con scoring graduado los empates son raros, pero si ocurren:

| # | Criterio | Qué premia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mayor puntaje total | Conocimiento + velocidad |
| 2 | Menos respuestas con puntos negativos | Criterio estratégico |
| 3 | Menor tiempo promedio en respuestas correctas (+5) | Eficiencia |

Tres criterios, sin necesidad de un modo HQ-style de eliminación. Se resuelve en la lógica del motor, no en features adicionales. Todos los criterios se informan al jugador antes del torneo.

## Bonus de tiempo

Los segundos restantes al responder se convierten en puntos bonus, pero solo cuando la respuesta es correcta (+5). Esto evita que el bonus de velocidad distorsione el scoring graduado — responder una trampa rápido no debe premiar más que responder correctamente con calma.

| Respuesta | En 5s | En 15s | En 25s | En 30s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correcta (+5) | 5 + 25 = 30 pts | 5 + 15 = 20 pts | 5 + 5 = 10 pts | 5 + 0 = 5 pts |
| Cercana (+1) | 1 pt | 1 pt | 1 pt | 1 pt |
| Neutra (0) | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts |
| Trampa (-2) | -2 pts | -2 pts | -2 pts | -2 pts |

El bonus genera una tensión estratégica: si estás seguro de la respuesta, respondé rápido para maximizar puntos. Si no estás seguro, tomate el tiempo para evitar la trampa. Ambas decisiones son válidas y conscientes.

## Omitir preguntas

Para el primer torneo, no se incluye botón de omitir. Si se agotan los 30 segundos sin responder, la pregunta avanza automáticamente como 0 puntos (equivalente a respuesta neutra). Esta decisión se valida en el friends & family — si resulta tedioso, se agrega la opción de skip en iteraciones posteriores.

Nota estratégica: permitir skip cambiaría significativamente la dinámica — el jugador cauteloso saltaría las difíciles para llegar a más fáciles. Es mejor probar sin skip primero.

## Banco de preguntas

Con scoring graduado y bonus de tiempo, los jugadores tienden a tomarse más tiempo por pregunta (evitar trampas vale más que responder rápido sin certeza). Esto reduce significativamente la cantidad de preguntas necesarias respecto al cálculo original de 702.

| Perfil de jugador | Tiempo promedio respuesta | Preguntas en 45 min |
| --- | --- | --- |
| Cauteloso | 25-28s | ~80-90 |
| Balanceado | 15-20s | ~120-140 |
| Speed (responde en 5s) | 5-8s | ~300-340 |

El cálculo considera ~3 segundos de transición entre preguntas (feedback + carga) y preguntas sociales intercaladas cada 10 preguntas (~5s extra por tipear o leer opciones). El banco necesario se calcula como 30% sobre el máximo que un jugador rápido puede alcanzar.

Banco recomendado: ~440 preguntas (vs 702 del cálculo original que no consideraba transiciones ni el efecto del scoring graduado). Distribución: 40% fáciles, 30% medias, 20% difíciles, 10% sociales.

# 5. Presupuesto

## Para arrancar (Torneo 1)

| Ítem | Horas | CLP brutos |
| --- | --- | --- |
| Branding (logo, isotipo, styleguide) | 20h | $550.000 |
| Desarrollo Torneo 1 | 60h | $1.650.000 |
| Total para arrancar | 80h | $2.200.000 |

## 3 pilotos completos

| Ítem | Horas | CLP brutos |
| --- | --- | --- |
| Branding | 20h | $550.000 |
| Torneo 1 (desde cero) | 60h | $1.650.000 |
| Torneo 2 (clone + ajuste visual) | 14h | $385.000 |
| Torneo 3 (clone + ajuste visual) | 14h | $385.000 |
| Total 3 pilotos | 108h | $2.970.000 |

Tarifa: $27.500 CLP/h bruto (incluye retención BH 15,25%). Forma de pago: 50% inicio, 50% contra entrega, por torneo. Assets visuales (fotografía stock o propia) a cargo del cliente — referencia: $1-$15 USD/imagen en plataformas de stock. Con 5-8 fotos se cubre un torneo.

Cada torneo adicional se clona y ajusta con un precio base de $385.000 CLP (14h). Si un torneo requiere mecánicas o lógicas nuevas (ej: tipo de pregunta especial), se cotiza como customización adicional sobre esa base.

# 6. Timeline estimado

Estimación con margen. Sujeto a disponibilidad de contenido y assets por parte del cliente.

| Semana | Entregable |
| --- | --- |
| 1 | Branding: logo, isotipo, styleguide básica. Setup infraestructura (Supabase, deploy). |
| 2-3 | Motor core: scoring graduado, bloques, preguntas sociales, timer, ranking. |
| 3-4 | Landing: preventa, módulo de pago (Webpay/Stripe), demo interactiva. |
| 4 | Integración: audio, anti-cheat, sesión concurrente, revisión dev senior. |
| 5 | QA + Friends & Family: test controlado, correcciones, planes de contingencia. |
| 5+ | Torneo 1 en vivo. |

Torneos 2 y 3 se ejecutan después del primero, con un estimado de 1-2 semanas cada uno para clone, ajuste visual y carga de contenido.

# 7. KPIs de validación

¿Qué significa "validar"? Estos son los indicadores que se miden en cada piloto para determinar si el modelo funciona:

## Fase 1 — Preventa y registro

Tickets vendidos

Tasa de conversión landing → compra

Tasa de abandono en checkout

CAC real (costo de adquisición por cliente — ecuación del cliente con inversión publicitaria)

## Fase 2 — Día del torneo

Show-up rate (inscritos que se conectan)

Tasa de finalización del torneo

Tiempo de respuesta promedio por jugador

Número de aciertos y errores por jugador

% de aciertos por nivel de dificultad

Tasa de abandono durante el torneo

Errores técnicos reportados

## Fase 3 — Post torneo

Tasa de intención de repetir (social / mail)

Reclamos o disputas sobre el resultado

Menciones orgánicas en redes post torneo

## Fase 4 — Rendimiento técnico

Tiempo de carga inicial

Latencia entre pregunta y respuesta registrada

Uptime durante el torneo

Compatibilidad de dispositivos (iOS / Android / desktop)

Los KPIs de Fase 1 y 3 son responsabilidad del cliente (marketing, redes). Los de Fase 2 y 4 se registran automáticamente en el motor y los logs.

# 8. Para arrancar necesitamos

Antes de iniciar el desarrollo, el cliente debe tener definido o en proceso:

Temática del primer torneo y comunidad target

Banco de preguntas: ~440 preguntas con 4 alternativas y puntaje asignado por alternativa (distribución: 40% fáciles, 30% medias, 20% difíciles, 10% sociales)

Assets fotográficos: 5-8 fotos bajo licencia o propias para el torneo

Definición de premio y coordinación con operadora de viajes (si aplica)

Marco legal: términos y condiciones del torneo (abogado civilista), clasificación como juego de habilidad (no azar), límites de propiedad intelectual (uso de marcas, imágenes, clips de audio)

Estructura tributaria definida

Pasarela de pagos: cuenta Webpay o Stripe activa

El desarrollo puede arrancar en paralelo con algunos de estos puntos, pero el torneo no puede ejecutarse sin todos resueltos.

# 9. Condiciones generales

Forma de pago: 50% al inicio, 50% contra entrega, por torneo.

Propiedad intelectual: se ceden todos los derechos patrimoniales del código, diseño y marca al cliente una vez finalizado el pago.

Costos de infraestructura a cargo del cliente: ~$30 USD/mes (Supabase, dominio).

Costo operativo LLM para preguntas sociales: ~$0.50 USD por torneo (clustering al cierre).

Marco legal: la trivia se clasifica como juego de habilidad (no azar), lo que la diferencia legalmente de rifas y sorteos.

Cláusula de flexibilidad: si durante el desarrollo surgen nuevos requerimientos que excedan la bolsa inicial, se acordará una ampliación de horas bajo la misma tarifa base.

# 10. Camino a futuro: de Lean a Pro

Si los pilotos validan el modelo y se asegura inversión, la plataforma se escala a nivel Pro. Como el upgrade se hace sobre un motor probado en producción y con datos reales de 3 torneos, se construye exactamente lo que se necesita — sin features especulativos ni rework.

| Fase | Horas | CLP brutos |
| --- | --- | --- |
| Lean — 3 pilotos | 108h | $2.970.000 |
| Upgrade a Pro (admin, CMS, theming, DS, PWA, Rive, sound design) | 85h | $2.337.500 |
| Total acumulado | 193h | $5.307.500 |

Comparación: Pro desde el día 1 costaría 220h · $6.050.000. El camino Lean → Pro ahorra 27h ($742.500) porque se construye informado, no sobre suposiciones. Mismo destino, menor costo, menor riesgo.

## Qué incluye el upgrade

Admin/CMS: panel completo para gestión de preguntas y torneos

Theming configurable (colores, tipografía, dark/light)

Sistema de diseño completo (upgrade desde styleguide)

PWA (service workers, installable, offline)

Rive avanzado (upgrade desde CSS animations)

Sound design UI completo

Integración y QA

# 11. Resumen

|  | Básica | Pro | Lean |
| --- | --- | --- | --- |
| Para arrancar | $3.025.000 | $5.500.000 | $2.200.000 |
| 3 pilotos | $3.575.000 | $6.050.000 | $2.970.000 |
| Con plataforma completa | — | $6.050.000 | $5.307.500 (upgrade) |
| Experiencia jugador | Funcional | Inmersiva | Polished |
| Admin / CMS | Incluido | Incluido | Manual → upgrade |
| Riesgo | Medio | Alto | Bajo |

La opción Lean permite arrancar con $2.200.000, validar con datos reales, y solo invertir en plataforma cuando el modelo esté probado. Si todo funciona, el camino Lean → Pro cuesta menos que Pro desde el día 1.

# Anexo: Desglose de horas — Torneo 1 (60h)

Referencia interna de distribución de esfuerzo. Sujeto a ajustes durante el desarrollo.

| Componente | Horas | Nota |
| --- | --- | --- |
| Motor core (scoring, bloques, sociales, LLM, desempate, ranking) | 25h | Mismo motor para las 3 opciones |
| Landing + módulo compra tickets | 8h | Webpay/Stripe |
| Demo interactiva | 6h | Reutiliza componentes del motor |
| UI/UX (CSS animations, micro-interactions) | 5h | Polished, no Rive |
| Guiños audio temáticos | 2h | 2-3 clips por torneo |
| Infraestructura + Supabase | 5h | Schema simple, auth, deploy |
| Anti-cheat + validación server | 2h | Preguntas en lotes |
| Revisión dev senior (reducida) | 3h | Menor superficie de ataque |
| QA + Friends & Family | 4h | Test controlado pre-torneo |
| Total | 60h |  |

Este documento es un borrador de trabajo para discusión. Los valores y alcances quedan sujetos a confirmación en reunión.